附件1

平顶山市城镇小区配套幼儿园排查和治理情况统计表(43所）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省辖市 | 县(市、区) | 小区名称 | 治理类型 | 应配套幼儿园规模 | 幼儿园实际规模 | 治理方式 | 治理措施 | 治理期限（已完成的填治理完成的日期） | 治理后幼儿园情况 | 土地是否划拨 | 序号 |
| 未规划的 | 规划不足 | 建设不到位 | 移交不到位 | 使用不到位 | 班数 | 学位数 | 班数 | 学位数 | 办园性质 | 班数 | 学位数 |  |  |
| 平顶山市 | 新华区 | 西高皇小区 |  |  | √ |  |  | 6 | 180 | 0 | 0 | 新建 |  | 2020年12月31日 |  |  |  |  | 1 |
| 平顶山 | 高新区 | 小营小区幼儿园 |  |  | √（一期楼封顶、幼儿园未开工）） |  |  | 12 | 360 | 12 | 360 | 新建 |  | 2020年12月底 |  |  |  | √ | 2 |
| 平顶山 | 高新区 | 任庄小区幼儿园 |  |  | √（小区建成，幼儿园在建） |  |  | 6 | 180 | 6 | 180 | 新建 |  | 2020年12月底 |  |  |  | √ | 3 |
| 平顶山 | 高新区 | 建业春天里幼儿园 |  |  | √（小区在建、幼儿园未开工） |  |  | 12 | 360 | 12 | 360 | 新建 |  | 2020年12月底 |  |  |  |  | 4 |
| 平顶山 | 石龙区 | 观湖小区 |  |  | √（小区招标完成，未开工） |  |  | 12 | 360 | 12 | 360 | 新建 |  | 2020.12.31 |  |  |  | √ | 5 |
| 平顶山 | 湛河 | 蓝欣家园小区（一期） |  |  | 幼儿园已建成 | √ |  | 6 | 180 | 6 | 126 | 移交 | 办理移交 | 2020.12.31 |  |  |  |  | 6 |
| 平顶山 | 湛河 | 蓝欣家园小区（二期） |  |  | 幼儿园已建成 | √ |  | 6 | 270 | 6 | 0 | 移交 | 办理移交 | 2020.12.31 |  |  |  |  | 7 |
| 平顶山 | 湛河 | 西苑小区 |  |  | 幼儿园已建成 | √ |  | 18 | 540 | 18 | 517 | 移交 | 办理移交 | 2020.12.31 |  |  |  |  | 8 |
| 平顶山 | 湛河 | 华悦世家小区 |  |  | √（一期入住、幼儿园未开工） |  |  | 6 | 180 | 0 | 0 | 新建 | 督促建设 | 2020.12.31 |  |  |  |  | 9 |
| 平顶山 | 湛河 | 胡杨楼、徐庄、辉岗棚户区改造 |  |  | √（项目刚开工挖槽、幼儿园未开工） |  |  | 6 | 180 | 0 | 0 | 新建 | 督促建设 | 2020.12.31 |  |  |  |  | 10 |
| 平顶山 | 湛河 | 平煤集团棚户区改造（造纸厂） |  |  | √（项目刚开工挖槽、幼儿园未开工） |  |  | 6 | 180 | 0 | 0 | 新建 | 督促建设 | 2020.12.31 |  |  |  |  | 11 |
| 平顶山 | 湛河 | 山水倾城小区 |  |  | √（项目在建、幼儿园未开工） |  |  | 6 | 180 | 0 | 0 | 新建 | 督促建设 | 2020.12.31 |  |  |  |  | 12 |
| 平顶山 | 湛河 | 华庭四季城小区 |  |  | √（项目建设停滞、幼儿园挖槽停工） |  |  | 9 | 270 | 0 | 0 | 新建 | 督促建设 | 2020.12.31 |  |  |  |  | 13 |
| 平顶山 | 石龙区 | 观湖小区 |  |  | √（小区招标完成，未开工） |  |  | 12 | 360 | 12 | 360 | 新建 |  | 2020.12.31 |  |  |  | √ | 14 |
| 平顶山 | 卫东区 | 瑞星花园 |  |  | 小区已建成、幼儿园已建成 | √ |  | 6 | 180 | 6 | 180 | 转为普惠 |  | 2019.12.31 |  |  |  |  | 15 |
| 平顶山 | 卫东区 | 东湖雅景 |  |  | 小区已建成、幼儿园已建成 | √ |  | 6 | 180 | 6 | 180 | 转为普惠 |  | 2019.12.31 |  |  |  |  | 16 |
| 平顶山 | 卫东区 | 光明城市 |  |  | √（项目一期完成二期在建、幼儿园未开工） |  |  | 6 | 180 | 6 | 180 | 新建 |  | 2020.12.31 |  |  |  |  | 17 |
| 平顶山 | 卫东区 | 丰麟花园 |  |  | √（小区在建、幼儿园未开工） |  |  | 6 | 180 | 6 | 180 | 新建 |  | 2020.12.31 |  |  |  |  | 18 |
| 平顶山 | 卫东区 | 旭光花园 |  |  | √（小区在建、幼儿园未开工） |  |  | 6 | 180 | 6 | 180 | 新建 |  | 2020.12.31 |  |  |  |  | 19 |
| 平顶山 | 卫东区 | 水城威尼斯 |  |  | √（小区在建、幼儿园未开工） |  |  | 6 | 180 | 6 | 180 | 新建 |  | 2020.12.31 |  |  |  |  | 20 |
| 平顶山 | 卫东区 | 应国府 |  |  | √（小区在建、幼儿园未开工） |  |  | 9 | 270 | 9 | 270 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 平顶山 | 新城区 | 湖光小区 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 450 | 办成公办 |  | 2008.9 | 公办园 | 15 | 450 | √ | 22 |
| 平顶山 | 新城区 | 翠湖苑东太平小区 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 90 | 办成公办 |  | 2013.9 | 公办园 | 3 | 90 | √ | 23 |
| 平顶山 | 新城区 | 东王营安置小区 |  |  |  | √ |  | 6 | 180 | 9 | 270 | 移交 | 已移交 | 2019.10 | 公办园 | 9 | 270 | √ | 24 |
| 平顶山 | 新城区 | 德馨苑小区 |  |  | 幼儿园建成办成私立园 | √ |  | 6 | 180 | 6 | 180 | 移交 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 平顶山 | 新城区 | 郑营安置小区 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 180 | 办成公办 |  | 2014.9 | 公办园 | 6 | 180 | √ | 26 |
| 平顶山 | 新城区 | 西太平安置小区 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 180 | 办成公办 |  | 2015.9 | 公办园 | 6 | 180 | √ | 27 |
| 平顶山 | 叶县 | 叶县御龙城 |  |  | √（小区在建、幼儿园主体施工） |  |  | 9 | 270 | 9 | 270 | 委托办成普惠性民办 | 回购或奖补 | 2020.8.30 |  |  |  |  | 28 |
| 平顶山 | 叶县 | 叶县闸北棚户区改造工程（二期金碧园小区） |  |  | √（小区在建、幼儿园主体施工） |  |  | 5 | 150 | 6 | 180 | 办成公办 | 移交 | 2020.8.30 |  |  |  | √ | 29 |
| 平顶山 | 叶县 | 叶县阳光粽榈园 |  |  |  | √ |  | 7 | 210 | 7 | 210 | 转为普惠性民办 | 回购或奖补 | 2020.8.30 |  |  |  |  | 30 |
| 平顶山 | 叶县 | 叶县祥和世纪 |  |  |  | √ |  | 6 | 180 | 6 | 180 | 转为普惠性民办 | 回购或奖补 | 2020.8.30 |  |  |  |  | 31 |
| 平顶山 | 叶县 | 叶县新宇小区 |  |  |  |  | √ | 14 | 420 | 14 | 420 | 已办成公办 |  | 2018.12 | 公办 | 14 | 420 |  | 32 |
| 平顶山 | 叶县 | 叶县广诚美林湖 |  |  |  | √ |  | 6 | 180 | 6 | 180 | 转为普惠性民办 | 回购或奖补 | 2020.8.30 |  |  |  |  | 33 |
| 平顶山 | 宝丰县 | 皮庄安置房小区幼儿园 |  |  | √（小区在建、幼儿园未开工） |  |  | 6 | 180 | 6 | 180 | 新建 |  | 2020.12.31 |  |  |  |  | 34 |
| 平顶山 | 宝丰县 | 同岭安置房小区幼儿园 |  |  | √（小区在建、幼儿园未开工） |  |  | 6 | 180 | 6 | 180 | 新建 |  | 2020.12.31 |  |  |  |  | 35 |
| 平顶山 | 舞钢市 | 枣林镇社区 |  |  |  |  | √ | 9 | 270 | 9 | 270 | 转为普惠 | 公办 | 2019.5.30 | 公办 | 9 | 270 |  | 36 |
| 平顶山 | 舞钢市 | 庙街乡社区 |  |  |  |  | √ | 9 | 270 | 9 | 270 | 转为普惠 | 公办 | 2019.5.30 | 公办 | 9 | 270 |  | 37 |
| 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇社区 |  |  |  |  | √ | 9 | 270 | 9 | 270 | 转为普惠 | 委托办成普惠园 | 2019.5.30 | 民办 | 9 | 270 | √ | 38 |
| 平顶山 | 舞钢市 | 六合园社区 |  |  |  |  | √ | 12 | 360 | 12 | 360 | 转为普惠 | 委托办成普惠园 | 2019.5.30 | 民办 | 12 | 360 |  | 39 |
| 平顶山 | 舞钢市 | 杨庄乡社区 |  |  |  |  | √ | 9 | 270 | 9 | 270 | 转为普惠 | 委托办成普惠园 | 2019.5.30 | 民办 | 9 | 270 |  | 40 |
| 平顶山 | 舞钢市 | 尹集镇社区 |  |  |  |  | √ | 9 | 270 | 9 | 270 | 转为普惠 | 公办 | 2019.5.30 | 公办 | 9 | 270 |  | 41 |
| 平顶山 | 舞钢市 | 八台镇社区 |  |  |  |  | √ | 9 | 270 | 9 | 270 | 转为普惠 | 公办 | 2019.5.30 | 公办 | 9 | 270 |  | 42 |
| 平顶山 | 舞钢市 | 武功乡社区 |  |  |  |  | √ | 9 | 270 | 9 | 270 | 转为普惠 | 公办 | 2019.5.30 | 公办 | 9 | 270 |  | 43 |
| 说明：上报配套小区幼儿园共43所，14所已完成治理，需要治理29所，10所移交不到位，19所需要按规划建设，具体进度如上表。 |