附 件

智慧教培监管云平台系统建设时间表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **具体工作内容** | **试点区** | **其他县（市、区）** |
| 第一阶段 | 成立组织，统一思想，宣传发动。 | 发文后一周内 | 2020年12月底前完成 |
| 第二阶段 | 签协议、开户，完成培训、教体局云平台登录、设置角色、搜集机构信息、教培机构基本信息批量导入等基础工作。 | 1月底前 |
| 第三阶段 | 完成教培机构的云平台登录，人员角色设置、微信注册、课程设置、收费设置等工作。 | 2月底前 |
| 第四阶段 | 实现各教培机构学员网上报名、网上缴费、网上查询培训信息、网上投诉等功能。 | 3月底前 |
| 第五阶段 | 全面实现各项基本功能和监管功能，测试完毕。 | 4月底前 |
| 第六阶段 | 全面完成市教体局的验收，完成智慧教培云平台监管体系的建立。 | 5月底前 |

|  |
| --- |
| 平顶山市教育体育局办公室 2019年12月25日印发 |