附  件

# 2020 年省重点民生实事

（加快建设农村教师周转宿舍项目）自评表

填报单位（盖章）：

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 评分规则 | 实际情况 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 |  |  |  |  |
| 工程进度情况 | 55 | 2019 年项目开工率 | 20 | 开工率=（实际开工周转宿舍套数 / 计划建设周转宿舍套数） × 100%。 注释：实际开工周转宿舍套数： 2019 年国家项目和省级项目实际已开工建设的宿舍套数； 计划建设周转宿舍套数：2019 年国家项目和省级项目已下达计划的宿舍套数。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开工率低于 100%的，每低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 2019 年项目完工率 | 25 | 完工率=（周转宿舍建设完工套数 /规划宿舍套数）×100%。 注释：周转宿舍完工套数：截至 6 月底或 12 月底，2019 年国家项目和省级项目形象进度达到完工及以上阶段的周转宿舍套数。 规划宿舍套数：截至 6 月底或 12 月底，2019 年国家项目和省级项目已下达计划的宿舍套数。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 月底低于 50%时和 12 月底低于 100%时，每低 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。 |  |  |  |

|  |  | 2016-201 8 年项目完工率 | 5 | 完工率=（周转宿舍建设完工套数 /规划宿舍套数）×100%。 注 释 ： 周 转 宿舍 完 工 套数 ： 2016-2018 年国家项目和省级项目形象进度达到完工及以上阶段的周转宿舍套数； 规划宿舍套数：2016-2018 年国家 项目和省级项目已下达计划的宿舍套数。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 完工率低于 100%的，每低 1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 2020 年项目开工率 | 5 | 开工率=（实际开工周转宿舍套数/ 计划建设周转宿舍套数）×100%。注释：实际开工周转宿舍套数： 2020 年国家项目和省级项目实际已开工建设的宿舍套数； 计划建设周转宿舍套数：2020 年国家项目和省级项目已下达计划 的宿舍套数。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 月底低于 50%时和 12 月底低于 100%时，每低 1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。 |  |  |  |
| 资金使用情况 | 15 | 县级资金到位率 | 5 | 县级资金到位率=（年初预算安排资金/ 县级计划投入资金） × 100%。 注释： 年初预算安排 资金： 2016-2019 年国家项目和省级项目涉及县级投入资金的，县（市）财政局年初预算安排资金总额； 县级计划投入资金：2016-2019 年国家项目和省级项目已下达建设任务中县级计划投资的资金总额。 | 。 |  |  |
|  |  |  |  | 县级资金到位率不足 100%的，每低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 资金支付率 | 10 | 资金支付率=（项目实际支出资金/ 按合同约定应支付工程款）×100% | 。 ， |  |  |
|  |  |  |  | 按照支付比例，2016-2019 年国家项目和省级项目支出不足 90%的每低 5%，扣 1 分，扣完为止。 |  |  |  |

| 工程质量情况 | 30 | 竣工验收合格率 | 15 | 验收合格率=（验收合格宿舍套数 /实际验收宿舍套数）×100%。注释：验收合格宿舍套数：通过竣工验收的周转宿舍套数； 实际验收周转宿舍套数：申请竣工验收的周转宿舍套数。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 竣工验收合格率低于 100%的，每低 1%扣 1 分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 达标率 | 15 | ①每套周转宿舍建筑面积不超过 35 平方米；②每套周转宿舍都配备基本生活用具（床、衣柜、书桌椅、必备灶具）；③符合当地实际的给排水和污水处理设施。 | ， |  |  |
|  |  |  |  | ①②③各占 5 分，以项目为单位发现一例问题从对应要素分值中扣 1 分。其中要素①中，单套建筑面积与标准面积相差超过±5% 平方米的视为问题。 |  |  |  |